### TISKOVÁ ZPRÁVA

Rozsáhlá rekonstrukce Staroměstského stupně na řece Ostravici finišuje

V Ostravě 20. dubna 2018

Od března loňského roku probíhá kompletní rekonstrukce spádového stupně na vodním toku Ostravice ve Starém Městě u Frýdku-Místku v říčním kilometru 25,650, známy jako „Staroměstský jez“ umístěný v blízkosti restaurace U splavu („U Žida“). Stavba za bezmála 50 mil. Kč se chýlí do svého finále.

Až na malé výjimky jsou všechny železobetonové konstrukce hotovy a pravý břeh už dostává svoji konečnou podobu. V současné době probíhá pokládka kamenných dlažeb, betonování schodů, hrubé zemní práce, osazování bezpečnostních prvků a zábradlí, atd. V průběhu května dojde k odstranění štětové stěny, která zajišťovala ochranu staveniště. Jednou z  činností na závěr stavby bude oprava povrchu ulice Ke splavu.  Stavba bude dokončena do začátku letních prázdnin. Doufáme, že se konečná podoba bude líbit, jak odborné, tak široké veřejnosti.

Šárka Vlčková

Tisková mluvčí, státního podniku Povodí Odry

Tel.: 	+ 420 596 657 221

Mobil: 	+ 420 602 715 643

Email:	 sarka.vlckova@pod.cz