### TISKOVÁ ZPRÁVA

Plán investic Povodí Odry na rok 2020

V Ostravě 12. 12. 2019

Nejvýznamnější investicí, která bude zahájena na přelomu let 2020/2021 je rekonstrukce VD Morávka a pokračující realizace protipovodňových opatření na horní Opavě, kde patří vodní dílo Nové Heřminovy. Největším zdrojem financování jsou dotační protipovodňové programy a programy na podporu opatření pro drobné vodní toky a malé vodní nádrže ministerstva zemědělství, kdy pro rok 2020 jsou plánovány investice ve výši necelých 210 mil. Kč. Dalších přibližně 100 mil. Kč bude hrazeno z vlastních zdrojů Povodí Odry.

Pro posílení bezpečnosti vodních děl bude zahájena na přelomu let 2020/2021 modernizace vodního díla Morávka, jehož hlavními účely je protipovodňová ochrana, dodávka vody pro pitné účely a nadlepšování průtoků v tocích.

„Účelem stavby „VD Morávka-převedení extrémních povodní“, je zvýšení bezpečnosti stávajícího VD při převádění extrémních povodňových průtoků. Převážně se jedná o úpravy železobetonových konstrukcí. Předpokládaná cena stavby, která by měla trvat 22 měsíců, je 175 mil. Kč. Finanční prostředky budou hrazeny z programu MZe Podpora prevence před povodněmi IV,“ informoval Miroslav Janoviak, investiční ředitel státního podniku Povodí Odry.

V rámci realizace protipovodňových opatření na horní Opavě bude zahájena stavba v prostoru jezu Kunov. Půjde o rekonstrukci stávajícího jezu a stavbu nového rybochodu s předpokládanými náklady ve výši 41 mil. Kč. Dále bude zahájena rekonstrukce ochranné polské hráze v úseku pod Krnovem s předpokládanými náklady ve výši 96 mil. Kč. Kácení dřevin v prostoru hráze bylo zahájeno již v roce 2019. Druhým rokem bude probíhat výstavba protipovodňové hráze podél vodního toku Opava v Holasovicích. Stavba byla zahájena v roce 2019 s předpokládaným ukončením v roce 2021 a náklady ve výši 104 mil. Kč.

Výstavba pěti malých suchých nádrží, které patří do souboru protipovodňových opatření na horní Opavě, bude pokračovat přípravou suché nádrže Krnov. V předchozích letech byly již dokončeny SN Lichnov III, Lichnov V, Loděnice a Jelení. Celkové náklady všech pěti nádrží dosáhnou výše přibližně 318 mil. Kč.

„Příprava výstavby vodního díla Nové Heřminovy pokračuje přípravou budoucí zátopy nádrže. Zvolená varianta malé nádrže umožnila zachovat 80% původní zástavby obce, přesto je potřeba před výstavbou vodního díla odstranit v obcích Nové Heřminovy, Zátor, Brantice, Holasovice a ve městě Krnov celkem 70 hlavních staveb a řada vedlejších objektů a drobných staveb. V Nových Heřminovech bylo doposud demolováno 31 hlavních objektů s celkovými náklady ve výši 24,5 mil. Kč.  Pro rok 2020 jsou plánovány další demoliční práce. Odstraněno by mělo být dalších 14 vykoupených objektů v budoucí zátopě nádrže vodního díla s předpokládanými náklady ve výši 19 mil. Kč

a 4 objekty v obci Nové Heřminovy, s náklady ve výši 3,5 mil. Kč,“ doplnil Miroslav Janoviak.

V roce 2018 zahájil státní podnik Povodí Odry výkupy pozemků a nemovitostí pod přeložkou silnice I/45, a to na základě příkazu ministerstva zemědělství, kterým se plní vládní usnesení č. 529 z 24. 7. 2017. Jedná se o realizaci I. etapy silnice první třídy mezi Novými Heřminovy a Zátorem. Od příštího roku bude ve výkupech pokračovat Ředitelství silnic a dálnic.

## „Ocenění majetku vycházelo ze zásad vládního usnesení z roku 2008, které stanovilo výkupní ceny pro samotnou přehradu a související protipovodňová opatření.  Nabídka však platila jen do konce roku 2019, neboť od roku 2020 převezme řešení neuskutečněných výkupů majetků pod plánovanou přeložkou silnice první třídy Ředitelství silnic a dálnic, které bude pokračovat ve výkupech již za standardní ceny,“ uzavřel investiční ředitel Miroslav Janoviak.

Stav výkupů pod přeložkou silnice I/45

73% pozemků, jejichž vlastníky jsou státní instituce, bylo dokonce roku 2019 zajištěno ve prospěch ŘSD, coby investora přeložky silnice I/45. Zbylých 27% patřilo soukromým osobám a obci Nové Heřminovy. V rámci této skupiny pozemků a nemovitostí byly státním podnikem Povodí Odry pro následné potřeby ŘSD sjednány výkupy ve výši 6,3 mil. Kč (68% z podílu soukromých osob a obce Nové Heřminovy). V současnosti tedy chybí vykoupit nemovitosti za zhruba 2 mil. Kč (32% z podílu soukromých osob a obce Nové Heřminovy).

Šárka Vlčková

Tisková mluvčí, státního podniku Povodí Odry

Tel.: 	+ 420 596 657 221

Mobil: 	+ 420 602 715 643

Email:	 sarka.vlckova@pod.cz